요구사항_정의서 구현 현황 분석 보고서

진료기록 기반 복약·생활습관 안내 시스템

기준 문서: 요구사항_정의서_v11(2026-07-28, 커밋 15a23f6)
검증 기준: dev 브랜치 커밋 2f95b07 (v11 이후 100개 커밋 반영)
작성일: 2026-08-03 · 작성: 김영혜(Claude 세션)

# 1. 개요

이 보고서는 요구사항_정의서_v11(2026-07-28 작성)이 명시한 REQ-001~081 전체 항목이 현재(2026-08-03) 실제 코드베이스(dev 브랜치)에서 어떻게 구현되어 있는지를, 스프레드시트에 적힌 상태를 그대로 신뢰하지 않고 라우터·모델·프론트엔드 코드를 직접 대조해 재검증한 결과다. v11 작성 이후 dev에 머지된 100개 커밋(15a23f6..2f95b07) 동안 실제로 상태가 바뀐 항목, 문서와 코드가 서로 모순되는 항목, REQ 번호 없이 존재하는 신규 기능을 모두 찾아 정리했다.

검증 방법: 각 REQ가 언급하는 라우터(backend/routers/*.py)·모델(backend/models.py)·프론트엔드 화면(frontend/src/pages/*.tsx)을 직접 읽고, 필요한 경우 관련 테스트를 실행해 확인했다. 스프레드시트의 서술을 출발점으로 삼되, 최종 판단은 코드 자체를 근거로 한다.

# 2. 핵심 요약

## 2.1 상태가 실제로 바뀐 항목 (5건, 전부 상향)

| REQ | 항목 | v11 상태 | 현재 상태 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-021 | 챗봇 SSE 스트리밍 | 부분 | 완료 | chat_router.py의 POST /chat/ask/stream이 실제 토큰 스트리밍(StreamingResponse)을 수행하고, frontend/src/api/chat.ts·Chat.tsx가 이를 소비한다. |
| REQ-026a / REQ-068 | Web Push 발송 | 부분 | 완료 | frontend/src/api/push.ts가 VAPID 구독 전체 흐름(pushManager.subscribe)을 구현했고 frontend/src/sw.ts가 push 이벤트·액션버튼을 처리한다(커밋 1418661). 기존 문서가 명시한 블로커("프론트 구독 흐름이 없어 PushSubscription이 항상 0건")는 더 이상 사실이 아니다. |
| REQ-056 | 보호자 전용 상단메뉴 | 미구현 | 완료 | NavBar.tsx가 PATIENT_NAV_ITEMS/CAREGIVER_NAV_ITEMS로 완전히 분리돼 있다. 이 커밋(b419862, 2026-07-24)은 v11 스프레드시트 기준일(2026-07-28)보다 4일 앞서 있어, 스프레드시트가 작성 시점부터 이미 틀렸던 것으로 확인됐다. |
| REQ-057 | 알림→확인화면 연결 | 부분 | 완료 | 서비스워커 액션버튼(커밋 da4cda0, b84debf)이 복용/건너뛰기를 앱을 열지 않고 직접 처리하거나 Dashboard.tsx?highlight=...로 딥링크한다. |
| REQ-051 | 식사시간 활용 | 부분(수집만) | 완료 | records_router.py의 _resolve_time_slot()(2026-07-21 추가)이 Patient.breakfast_time/lunch_time/dinner_time을 실제로 읽어 복용시각 계산에 사용한다 — 더 이상 "수집만 하고 안 씀" 상태가 아니다. |

## 2.2 모순 발견 — 팀 확인 필요 (1건)

REQ-048 (챗봇 진입버튼 항상노출)

요구사항_정의서는 "2026-07-21 결정으로 조건부 게이팅을 제거해 가이드 존재 여부와 무관하게 챗봇 진입 버튼이 항상 노출된다"고 서술한다. 그러나 실제 코드(frontend/src/pages/PrescriptionReview.tsx:955-981, 주석 [2026-07-19 추가, REQ-048])는 정반대로 record.guide 존재 여부에 따라 명시적으로 게이팅하고 있다. 문서 서술이 애초부터 잘못됐거나, 이후 어느 시점에 회귀가 발생한 것으로 보인다 — 이번 조사는 원인(문서 오류 vs 코드 회귀)까지는 특정하지 못했다. v12 발행 전 팀 확인이 필요하다.

## 2.3 재분류 (1건)

REQ-049 (자동로그인/기본화면): "확인필요" → "미구현(확정)"

App.tsx/Landing.tsx를 직접 확인한 결과 자동로그인이나 기본화면 지정에 대한 계약 자체가 코드에 없다. "확인필요" 상태로 계속 두는 것보다 실제 갭으로 재분류하는 것이 맞다.

## 2.4 서술 오류 정정 (4건, 상태는 유지)

REQ-019 (질환별 생활습관 템플릿): 실제 lifestyle_guidelines.json은 고혈압/당뇨병/이상지질혈증/만성신질환 4개 질환을 다루고 (문서가 주장하는 "관절염/심장질환"이 아님), 질환당 규칙 2~4개(문서가 주장하는 "5개 이상"에 못 미침).

REQ-059 (초대 취소 권한 검증): 권한 없는 사용자가 초대취소를 시도하면 실제로 404를 반환한다(문서는 403이라 서술). 의도된 정보 은닉 설계이며 기능 자체는 문제없다.

REQ-014 (RAG 출처표시): source_refs에 리터럴 url 필드나 출처별 조회 타임스탬프는 없다(문서 ID 등가물만 존재).

REQ-008 (처방전 사진 업로드 크기 제한): 10MB 업로드 제한은 프론트엔드에서만 체크되고, ocr_router.py에는 서버측 크기 검증이 없다.

## 2.5 REQ 번호 없이 존재하는 신규 기능 (100개 커밋 중 발견)

환자별/보호자별 push 알림 음소거 (커밋 24dbb8f): 신규 caregiver_patients.notifications_enabled 컬럼, 신규 페이지 NotificationManagement.tsx, 신규 엔드포인트 PATCH /monitoring/caregivers/{cid}/patients/{pid}/notifications. REQ-026c(사용자 전역 토글)·REQ-067(알림함)과는 별개 — 다중 환자를 담당하는 보호자/기관이 환자 개별로 음소거할 수 있게 됨. → 이번 조사에서 REQ-082로 신규 번호 부여를 권고했고, 요구사항_정의서_v12에 실제로 반영했다.

실행형(Actionable) Push 알림 (커밋 da4cda0, b84debf): 서비스워커가 httpOnly refresh 쿠키로 자체 액세스 토큰을 발급받아, 앱을 열지 않고도 복약 체크인을 완료한다. REQ-057/068 업그레이드의 실제 메커니즘 — 신규 REQ보다는 REQ-068의 인수조건에 서술을 추가하는 것을 권고한다.

Langfuse LLM 트레이싱/자동 채점 (커밋 4e8478d, dfb162e, af8c2d4): backend/services/langfuse_scoring.py(266줄) — 챗봇/RAG/OCR 품질에 대한 휴리스틱 점수를 Langfuse trace에 첨부. 순수 내부/운영용으로 최종 사용자에게 노출되지 않는다 — 사용자향 REQ보다는 운영 문서 각주로 관리하는 것을 권고한다.

## 2.6 폐지 검토 권고 (상태는 이번엔 유지)

REQ-026d (공동알림·완료공유): "미구현" 상태를 그대로 유지했으나, 이 REQ의 전제였던 care_level(자가진단)/third_party_needed 개념이 REQ-005~007 구현취소와 함께 코드에서 완전히 삭제된 것으로 확인됐다(test_scheduler.py의 주석이 이 삭제를 명시적으로 기록). 전제 자체가 사라진 요구사항을 계속 "미구현"으로 추적하는 것은 오히려 오해 소지가 있어 폐지를 권고하나, 팀 논의 없이 이번 조사만으로 임의 폐지하지는 않았다.

# 3. 전체 REQ 검증 결과

REQ-001~081 전체(공통/복약관리대상자/보호자/지원인력 4개 시트) 검증 결과다. "불일치"가 있는 항목만 상세 근거를 표시하고, 나머지는 v11 상태가 코드와 정확히 일치함을 확인했다는 의미로 "일치"로 표기했다.

| REQ | 항목 | v11 상태 | 현재 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-001 | 로그인/토큰 | 완료 | 완료 | 일치 |
| REQ-002 | 환자→보호자 전화초대 | 완료 | 완료 | 일치 |
| REQ-003 | 초대 수락/거절 | 완료 | 완료 | 일치 |
| REQ-004 | 돌봄관계 해제(재설계) | 완료 | 완료 | 일치 |
| REQ-005~007 | 자가진단(전체) | 구현취소 | 구현취소 | 일치 — 코드/테이블 실제 삭제 확인 |
| REQ-007a | 연결권유 alert | 완료 | 완료 | 일치 |
| REQ-008 | 처방전 사진 업로드 | 완료 | 완료 | 서술 정정 — 10MB 제한 프론트 전용, 서버 검증 없음 |
| REQ-009~011 | OCR 추출/구조화/review_required | 완료 | 완료 | 일치 |
| REQ-012~013 | RAG+LLM 가이드/쉬운말 변환 | 완료 | 완료 | 일치 |
| REQ-014 | 출처표시 | 완료 | 완료 | 서술 정정 — url/타임스탬프 필드 없음 |
| REQ-015~018 | 생활습관 가이드(4종) | 완료 | 완료 | 일치 |
| REQ-019 | 질환별 템플릿 | 완료 | 완료 | 서술 정정 — 질환 목록·규칙 개수 |
| REQ-020 | 가이드 캐시 | 완료 | 완료 | 일치 |
| REQ-021 | 챗봇 SSE | 부분 | 완료 | 상태 업그레이드 |
| REQ-022~024 | 챗봇 이력/대리입력 | 완료 | 완료 | 일치 |
| REQ-026a | 복약알림 발송 채널 | 부분 | 완료 | 상태 업그레이드 |
| REQ-026b | 일정조회/수정/비활성화 | 완료 | 완료 | 일치 |
| REQ-026c | 알림 온/오프 설정 | 부분 | 부분 | 일치 — third_party_needed 죽은 코드 잔존 |
| REQ-026d | 공동알림·완료공유 | 미구현 | 미구현 | 전제(third_party_needed) 코드에서 삭제 확인 — 폐지 검토 권고 |
| REQ-027 | 접근성 TTS | 부분 | 부분 | 일치 |
| REQ-028 | 성능 측정 | 미구현 | 미구현 | 일치 |
| REQ-029 | Redis Stream 동시처리 | 미구현 | 미구현 | 일치 |
| REQ-030 | 보안(암호화/최소권한) | 부분 | 부분 | 일치 — PII 키 fail-fast로 강화 |
| REQ-031 | JWT+RBAC | 완료 | 완료 | 일치 |
| REQ-032 | 의료 고지 | 부분 | 부분 | 일치 — 프론트 하드코딩 |
| REQ-033 | 사용성(큰글씨) | 부분 | 부분 | 일치 |
| REQ-034 | 확장성 | 부분 | 부분 | 일치 |
| REQ-035 | 탈퇴/파기 | 완료 | 완료 | 일치 |
| REQ-036~038 | 일정 CRUD/복약기록/모니터링 | 완료 | 완료 | 일치 |
| REQ-039 | 계정잠금/비번재설정 | 완료 | 완료 | 일치 |
| REQ-040~044 | 교육관리(전체) | 구현취소 | 구현취소 | 일치 |
| REQ-045 | 인적사항(생년월일 등) | 부분 | 부분 | 일치 — address 필드 없음 |
| REQ-046 | 가입시 자동초대 | 미구현 | 미구현 | 일치 |
| REQ-047 | typo_suggestion | 완료 | 완료 | 일치 |
| REQ-048 | 챗봇 진입버튼 항상노출 | 완료 | 완료(모순 플래그) | ⚠ 문서-코드 모순 발견, 팀 확인 필요 |
| REQ-049 | 자동로그인/기본화면 | 확인필요 | 미구현 | 재분류 |
| REQ-050 | 기관가입 | 완료 | 완료 | 일치 |
| REQ-051 | 식사시간 입력/활용 | 부분(미활용) | 완료 | 상태 업그레이드 |
| REQ-052~053 | 복합제 파싱/drug_class | 완료 | 완료 | 일치 |
| REQ-054 | 모바일 반응형 UI | 부분 | 부분 | 일치 |
| REQ-055 | 메뉴구조 | 부분 | 부분 | 일치 |
| REQ-056 | 보호자 전용 상단메뉴 | 미구현 | 완료 | 상태 업그레이드(스프레드시트가 작성 시점부터 오류) |
| REQ-057 | 알림→확인화면 연결 | 부분 | 완료 | 상태 업그레이드 |
| REQ-058 | 보호자가 환자초대 | 완료 | 완료 | 일치 |
| REQ-059 | 초대 취소 | 완료 | 완료 | 서술 정정 — 403 아니라 404 |
| REQ-060 | 받은초대함 수락/거절 | 완료 | 완료 | 일치 |
| REQ-061 | 내약 CRUD | 완료 | 완료 | 일치 |
| REQ-062 | 처방전삭제 동기화 | 완료 | 완료 | 일치 |
| REQ-063 | 보호자·기관 처방전 검토 | 완료 | 완료 | 일치 |
| REQ-064 | 처방전 사진 저장/열람 | 완료 | 완료 | 일치 |
| REQ-065 | 계정전환/세션보안 | 완료 | 완료 | 일치 |
| REQ-066 | 기관 연결해제 승인 | 완료 | 완료 | 일치 |
| REQ-067 | 알림함 | 완료 | 완료 | 일치 |
| REQ-068 | Web Push | 부분(백엔드만) | 완료 | 상태 업그레이드 |
| REQ-069 | 다중환자 모니터링 | 완료 | 완료 | 일치 |
| REQ-070 | 환자관리 표 UI | 완료 | 완료 | 일치 |
| REQ-071 | 내 정보 자가수정 | 완료 | 완료 | 일치 |
| REQ-072 | 실시간 중복확인 | 완료 | 완료 | 일치 |
| REQ-073 | 일정별 알림대상 지정 | 완료 | 완료 | 일치 |
| REQ-074 | 등록내역 즐겨찾기 | 완료 | 완료 | 일치 |
| REQ-081 | 최소 감사로그 | 완료(최소) | 완료(최소) | 일치 |
| REQ-082(신규) | 환자별 알림 음소거 | (없음) | 완료 | 신규 발견 — REQ 번호 신규 부여, v12에 반영 |

# 4. 결론 및 권고

요구사항_정의서_v11의 REQ-001~081(총 62개 항목군, 세부 역할별 시트 포함 실질 약 100개 행) 중 대다수(약 90%)는 실제 코드와 정확히 일치했다 — v11이 상당히 신뢰할 수 있는 스냅샷이었음을 의미한다. 다만 100개 커밋이 누적되는 동안 5건의 실제 상태 변화, 1건의 심각한 문서-코드 모순, 1건의 잘못된 확인필요 분류, 4건의 세부 서술 오류, 1건의 REQ 번호 없는 신규 기능이 쌓여 있었다.

권고사항:

REQ-048의 모순(문서: 항상노출 vs 코드: 조건부 게이팅)은 다음 스프린트에서 팀이 직접 확인해 실제 제품 의도를 확정하고 문서/코드 중 하나를 고쳐야 한다.

REQ-082(환자별 알림 음소거)는 이번 조사에서 임시 번호를 부여했다 — 요구사항 정의 회의에서 정식 번호와 우선순위를 재확정할 것을 권고한다.

REQ-026d는 전제가 이미 삭제된 요구사항이라 계속 추적하는 실익이 없다 — 폐지 여부를 팀 회의에서 결정할 것을 권고한다.

이번 분석은 REQ 감사 1회전으로 작성됐다(원래 계획한 다인 서브에이전트 비평 라운드는 인프라 제약으로 완주하지 못함) — 다음 버전에서 추가 검증 라운드를 거치는 것을 권장한다.