AI 헬스케어 캠프 — AH04_2조

1주차 멘토링 사전 보고서

진료기록 기반 복약 안내 및 생활습관 개선 가이드 자동 생성 시스템

2026년 7월 2일

1. 문제 정의 및 서비스 방향

1-1. 문제 정의

•	만성질환 환자(특히 고령층)는 처방을 받아도 약의 목적·주의사항을 이해하고 꾸준히 실천하기 어렵다.

•	한국 75세 이상 다약물 복용 비율 70.2% — OECD 7개국 최고 (국정감사 자료, 2023)

•	5개 이상 약물 복용 시 입원위험 18% · 사망위험 25% 증가 (국민건강보험 일산병원, 2023)

•	65세 이상 노인 89.5%가 만성질환 보유 · 복합만성질환자 73% (보건복지부 노인실태조사, 2023)

1-2. 서비스 방향

•	주 타겟: 다약물 복용 만성질환 환자(고령층 포함) 및 보호자 — 직접 서비스 이용 대상

•	보조 사용자: 요양보호사 · 생활지원사 · 사회복지사 — 환자에게 앱 사용법 교육 및 복약 이행 지원 역할

•	국내 유사 서비스(지킴 AI-OCR, 굿팜 AI차트)는 약국용 B2B에 집중. 환자 직접 이용하는 B2C 서비스는 공백지대.

•	서비스 경계: 의료진의 진단·처방을 대체하지 않음 (모든 화면에 고지 표시, REQ-032)

2. 요구사항 정의 현황

2-1. 기능 요구사항 요약

| 카테고리 | REQ ID | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 사용자관리 | REQ-001, 035, 039 | High |
| 신뢰관계 | REQ-002, 003, 004 | High |
| 복약가능여부 판단 | REQ-005, 006, 007, 007a | High |
| 진료기록 입력·OCR | REQ-008, 009, 010, 011 | High |
| 복약 안내 가이드 생성 | REQ-012, 013, 014 | High / Medium |
| 생활습관 가이드 생성 | REQ-015~020 | High / Medium / Low |
| 챗봇 | REQ-021, 022 | High / Medium |
| 히스토리 | REQ-023, 024 | High |
| 알림 | REQ-026a~026d | High |
| 접근성 | REQ-027, 033 | Medium / High |
| 복약 일정·기록 | REQ-036, 037 | High |
| 모니터링 | REQ-038 | High |
| 교육관리 | REQ-040~044 | High |

2-2. 비기능 요구사항 요약

| REQ | 항목 | 기준 |
| --- | --- | --- |
| REQ-028 | 접수·가이드 완료시간 | API 접수 P95 3초 이내 (비동기 접수 기준) 가이드 생성 완료 OCR 후 10초 이내 (서로 다른 측정 구간) |
| REQ-029 | 동시처리 | Redis Stream 기반 동시 업로드 처리 중복 작업 멱등성 보장 |
| REQ-009 | OCR 신뢰도 임계값 | confidence 0.80 미만 → review_required 분류 사용자 직접 확인·수정 (CLOVA 전환 없음) |
| REQ-030 | 보안 | 민감정보 암호화, 역할별 접근 제어 |
| REQ-031 | 인증·인가 | JWT 확정 — access/refresh 토큰 순환 발급 방식 |
| REQ-034 | 확장성 | 향후 약사·의료진 역할 추가 가능하도록 도메인 분리 |

3. 설계 현황

3-1. 시스템 아키텍처 흐름

•	사용자(환자·보호자) → Nginx(리버스 프록시·SSE 유지) → FastAPI(Producer)

•	FastAPI → Redis Stream(XADD) → OCR Worker / RAG Worker / Chat Worker

•	OCR Worker: EasyOCR + OpenCV 전처리 → 약품명·용량·진단명·약효분류 추출 → AWS S3 저장 (confidence 0.80 미만 → review_required, 사용자 확인·수정)

•	RAG Worker: LangChain + FAISS + care_level 입력 → 복약·생활습관·상황별 행동지침 생성

•	Chat Worker: asyncio · SSE 기반 실시간 챗봇 응답

•	결과 → MySQL 8.0 저장 → FastAPI SSE로 클라이언트 전달

3-2. 기술 스택

| 영역 | 기술 |
| --- | --- |
| 프론트엔드 | React (모바일 최적화), Figma |
| 게이트웨이 | Nginx (리버스 프록시 · SSL/TLS · SSE 연결 유지) |
| 백엔드 | FastAPI · Python 3.11 · asyncio · Pydantic |
| 메시지 큐 | Redis Stream (XADD · XREAD · XACK · XCLAIM) |
| OCR | EasyOCR + OpenCV 전처리 (기울기보정 · 2x 업스케일) — confidence 0.80 미만 시 review_required로 분류, 사용자 직접 확인·수정 |
| AI / RAG | LangChain · FAISS · OpenAI API (gpt-4o-mini / gpt-4o) |
| 데이터베이스 | MySQL 8.0 |
| 파일 저장 | AWS S3 (처방전 이미지 원본) |
| 캐시 | Redis Cache (가이드 캐싱 · 세션 · 계정 잠금) |
| 인프라 | Docker Compose · AWS EC2 · GitHub Actions CI/CD |

3-3. 역할 분담

| 담당자 | 역할 |
| --- | --- |
| ① 권순현 | OCR · 정보추출 · EasyOCR+OpenCV · 약품명·약효분류 파싱 · AWS S3 저장 |
| ② 김영혜 | RAG · 가이드생성 · LangChain · FAISS · 상황별 행동지침 · 약물연계 생활습관가이드 |
| ③ 조성아 | FastAPI · 챗봇 · 백엔드 · Redis Stream · 복약가능여부판단 API · Chat Worker · MySQL |
| ④ 박소정 | 프론트엔드 · 배포 · React · Figma · 상태입력 체크리스트 UI · Docker · AWS EC2 · Nginx |

4. 프로젝트 일정 (2~6주차)

1주차는 기획·설계 전담으로 진행하며, 실제 개발은 2주차부터 6주차까지 5주간 진행합니다.

4-1. 주차별 목표

| 주차 | 기간 | 목표 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주차 (기획·설계) | 6/29~7/3 | 역할 배정 · 요구사항정의서 · ERD API명세서 · 와이어프레임 · 환경 세팅 | 기획문서 완성 + 4명 로컬 환경 실행 가능 |
| 2주차 (모듈 개발) | 7/6~7/10 | ① OCR Worker 기초 구현 ② RAG 파이프라인 프로토타입 ③ FastAPI 골격 + DB 모델 ④ 화면 골격 + Nginx 세팅 | 각자 모듈 단독 실행 가능 + API 계약 확정 |
| 3주차 (파이프라인 연결) | 7/13~7/17 | ① OCR→S3 저장 완성 ② RAG Worker 벡터DB 구축 ③ Redis Stream 연동 ④ 업로드·결과화면 구현 | 업로드→OCR→RAG→가이드 풀흐름 1차 완성 |
| 4주차 (기능 완성·QA) | 7/20~7/24 | ① OCR 정확도 측정·리포트 ② 생활습관·상황별 가이드 완성 ③ 챗봇·알림·모니터링 완성 ④ 전체 화면·UX 다듬기 | 필수구현 3개 + 비기능 전부 동작 내부 QA 시작 |
| 5주차 (고도화·배포) | 7/27~7/31 | 버그 수정 · 성능 튜닝 Docker 패키징 · EC2 배포 Nginx 설정 · P95 latency 측정 | 실배포 URL 접속 가능 (데모데이 1주 전 필수) |
| 6주차 (QA·발표) | 8/3~8/7 | 최종 QA · README 정리 발표자료 완성 · 리허설 | 데모데이 발표 |

4-2. 주차별 세부 일정 (월~금)

| 2주차 7/6~7/10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Day | ① 권순현 (OCR) | ② 김영혜 (RAG) | ③ 조성아 (백엔드) | ④ 박소정 (프론트) |
| 월 | 개발환경 세팅 venv · 브랜치 생성 (feature/ocr_권순현) | 개발환경 세팅 LangChain 설치 브랜치 생성 | 개발환경 세팅 FastAPI 구조 생성 브랜치 생성 | 개발환경 세팅 React 생성 Figma 화면 배치 |
| 화 | EasyOCR+OpenCV 설치 샘플 인식 테스트 | LangChain+FAISS 튜토리얼 의약품 데이터 확보 | FastAPI 골격 MySQL 8.0 모델 Swagger 확인 | Figma 화면 흐름 확정 업로드·결과화면 레이아웃 |
| 수 | 처방전 샘플 10장 인식 OpenCV 전처리 적용 | 의약품 데이터 임베딩 벡터DB 질의 테스트 | MySQL 8.0 테이블 생성 Redis XADD 연동 | 업로드화면 정적 구현 Nginx 로컬 설정 |
| 목 | confidence 계산 로직 JSON 스키마 확정 | 질의→top-3 검색 성공 가이드 생성 1건 테스트 | XREAD·XCLAIM 연동 복약가능여부판단 스켈레톤 | Docker Compose 초안 Nginx 설정 테스트 |
| 금 | ②와 출력 포맷 합의 PR 생성 | ①결과로 가이드 1건 성공 PR 생성 | API명세서 Swagger 동기화 PR 생성 | 4명 develop 1차 merge 충돌 해결 |

| 3주차 7/13~7/17 (취업·기업특강 주간) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Day | ① 권순현 (OCR) | ② 김영혜 (RAG) | ③ 조성아 (백엔드) | ④ 박소정 (프론트) |
| 월 | 2주차 이슈 리뷰 · 3주차 목표 합의 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 화 | OCR→S3 저장 완성 대리업로드 처리 | RAG 파이프라인 완성 care_level 연동 | Redis Stream Worker 완성 SSE 엔드포인트 구현 | 처리중화면 가이드결과화면 구현 |
| 수 | confidence < 0.80 review_required 처리 | 복약가이드 결과 DB 저장 연동 | FastAPI → SSE 스트리밍 테스트 | 챗봇화면 구현 화면-API 연동 시작 |
| 목 | ①→② end-to-end 테스트 | 생활습관 상황별 행동지침 초안 | 알림 설정 API 히스토리 API 스켈레톤 | 전체 화면 흐름 연결 테스트 |
| 금 | 풀흐름 1차 완성 확인 · PR merge | 〃 | 〃 | 〃 |

| 4주차 7/20~7/24 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Day | ① 권순현 (OCR) | ② 김영혜 (RAG) | ③ 조성아 (백엔드) | ④ 박소정 (프론트) |
| 월 | 3주차 이슈 리뷰 · 4주차 목표 합의 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 화 | OCR 정확도 측정 샘플 30장+ 리포트 | 생활습관·상황별 행동지침 완성 source_refs 출처 표시 | 챗봇 LLM 연동 대화이력 관리 | 히스토리화면 구현 큰글씨 UI 적용 |
| 수 | OCR 성능 리포트 작성 임계값 0.80 실측 검증 | 결과 편차 테스트 동일입력 5회 비교 | 알림 API 완성 복약일정 CRUD | TTS 버튼 UI 전체 UX 다듬기 |
| 목 | OCR 성능 비교 문서 (평가 3-1 대응) | 캐싱 로직 적용 RAG 응답속도 측정 | 모니터링 API 완성 JWT 인증 점검 | 접근성 테스트 모바일 반응형 점검 |
| 금 | 내부 QA · 필수구현 동작 확인 · PR merge | 〃 | 〃 | 〃 |

| 5주차 7/27~7/31 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Day | ① 권순현 (OCR) | ② 김영혜 (RAG) | ③ 조성아 (백엔드) | ④ 박소정 (프론트) |
| 월 | 배포 역할 합의 · QA 이슈 우선순위 정리 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 화 | OCR 버그 수정 confidence 엣지케이스 | hallucination 케이스 수집 프롬프트 개선 | Docker Compose 서비스 최종 구성 | EC2 인스턴스 세팅 Nginx 배포 설정 |
| 수 | S3 업로드 오류 처리 완성 | 벡터DB 데이터 최종 정리 | DB 마이그레이션 스크립트 작성 | EC2 배포 도메인 연결 · HTTPS |
| 목 | P95 latency 측정 OCR 응답속도 최적화 | 가이드 생성 속도 최적화 캐시 히트율 확인 | P95 측정 Redis Cache 성능 점검 | 스모크테스트 실서비스 화면 점검 |
| 금 | 실배포 URL 전체 기능 확인 · PR merge | 〃 | 〃 | 〃 |

| 6주차 8/3~8/7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Day | ① 권순현 (OCR) | ② 김영혜 (RAG) | ③ 조성아 (백엔드) | ④ 박소정 (프론트) |
| 월 | 발표 구조 합의 · 발표자 역할 분담 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 화 | README 작성 (① OCR 파트) | README 작성 (② RAG 파트) | README 작성 (③ 백엔드 파트) | 발표자료 초안 데모 시나리오 구성 |
| 수 | 최종 QA OCR 버그 수정 | 최종 QA RAG 이상 케이스 수정 | 최종 QA API 에러 처리 보완 | 발표자료 완성 데모영상 녹화 |
| 목 | 리허설 참여 · 피드백 반영 | 〃 | 〃 | 발표자료 최종 수정 리허설 진행 |
| 금 | 데모데이 발표 | 〃 | 〃 | 〃 |

5. 멘토님께 확인 요청 사항

① MVP 범위 우선순위

필수 3개(OCR·가이드·챗봇) 완성 후 교육관리(REQ-040~043) · 복약 모니터링(REQ-036~038) · 알림(REQ-026) 중 어떤 순서로 구현 우선순위를 잡아야 할지 조언 부탁드립니다. 교육관리는 범위가 커서 MVP에서 제외하고 선택구현으로 내려도 될지도 여쭤보고 싶습니다.

② OCR confidence 임계값 검증 방법

EasyOCR + OpenCV로 구현하며, confidence 0.80 미만이면 별도 OCR 엔진 전환 없이 review_required로 분류해 사용자가 직접 확인·수정하는 구조로 확정했습니다. 2주차에 처방전 샘플 몇 장을 어떤 기준으로 테스트해야 0.80 임계값이 한국어 처방전에 적절한지 검증할 수 있는지 조언 부탁드립니다.

③ Redis Stream 복잡도 판단

XADD·XREAD·XACK·XCLAIM(장애복구)까지 포함한 Redis Stream 풀구현을 계획 중입니다. 4인 팀 규모와 5주 일정을 감안했을 때 과한지, Celery나 asyncio background task로 단순화해도 평가 목적에 충분한지 의견 부탁드립니다.

④ 벡터DB 선택 — FAISS vs ChromaDB

의약품 데이터(수천 건 수준)를 임베딩할 계획입니다. FAISS(인메모리)와 ChromaDB(영속성) 중 AWS EC2 배포 환경에서 어느 쪽이 더 적합한지, FAISS 인메모리 방식이 EC2 재시작 시 데이터 유실 문제가 있는지 확인 부탁드립니다.

⑤ RAG hallucination 최소화 구체 방법

식약처·HIRA 데이터를 벡터DB에 넣고 LangChain으로 가이드를 생성하는 구조입니다. 출처 강제 인용, 응답 형식 제약(JSON 스키마), self-consistency 등 구체적으로 어떤 방법이 효과적인지 조언 부탁드립니다.

⑥ 설계 검토 — trust_relations 해제 절차

trust_relations에 revocation_pending → 제3자 승인 절차와 education_profiles의 educator 배정 로직이 포함돼 있습니다. 실제 서비스 관점에서 과도하게 복잡한지, 6주 프로젝트에서 단순화할 포인트가 있는지 검토 부탁드립니다.

⑦ 데모데이 시연 전략

처방전 업로드 → 가이드 생성 풀흐름 외에, care_level 3단계 분기·보호자 모니터링·챗봇 등 어떤 장면을 추가로 보여줘야 평가에서 인상적인지 조언 부탁드립니다. 발표 시연 시간이 제한적인 상황에서 어떤 흐름으로 구성하면 좋을지도 여쭤보고 싶습니다.

OZ 코딩스쿨 AI 헬스케어 캠프 AH04_2조  |  1주차 멘토링 사전 보고서