멘토링 보고서

2026년 7월 15일 20:00 멘토링 내용 정리 및 실행 계획

| 일시 | 2026년 7월 15일 수요일 20:00 |
| --- | --- |
| 주제 | 필수 기능 완성, 품질 관리, 배포 전략, 협업 운영 |
| 다음 멘토링 | 2026년 7월 22일 수요일 20:00 예정 |
| 핵심 메시지 | 필수항목 구현을 우선하고, 신규 기능 추가 시 버그 발생 가능성을 전제로 일정 여유를 확보한다. |

요약 결론 지금은 디자인이나 확장 기능보다 필수 기능의 정상 동작과 사용자 흐름 안정화가 우선이다. 각 문제를 하나씩 분리해서 원인과 해결 방안을 확인하고, 팀 합의 후 PR로 마무리한다. 18시까지 PR을 마무리하고 스크럼에서 검토하는 운영 리듬을 권장한다.

1. 오늘 확인된 주요 문제

| 구분 | 문제 | 해결 방향 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 로딩 상태 | 작업이 멈춘 것처럼 보일 수 있음 | 진행 중임을 알 수 있도록 loading 표시를 명확히 제공 | 높음 |
| 문제 분석 | 한 번에 여러 문제를 고치면 원인 파악이 어려움 | 문제별로 뜯어보고 해결 방안을 질문·합의한 뒤 수정 | 높음 |
| 등록내역 | 약 등록내역 삭제 기능이 필요함 | 등록내역 화면에 삭제 플로우와 확인 UX 추가 검토 | 높음 |
| 가이드 내용 | 복약가이드, 생활지도, 운동 내용이 충분히 나오지 않음 | 데이터 연결·프롬프트·표시 로직을 각각 점검 | 높음 |
| 기능 추가 | 신규 기능 추가 때마다 예상치 못한 버그 발생 가능 | 일정 산정 시 디버깅·회귀 확인 시간을 넓게 확보 | 중간 |

2. 필수 구현 우선순위

멘토링에서는 현재 단계에서 필수항목 구현을 우선해야 한다는 점이 강조되었다. 걱정이나 확장 아이디어보다 아직 남아 있는 핵심 기능을 완료하고, 사용자 관점에서 실제로 동작하는지 확인하는 것이 중요하다.

사용자가 기다리는 동안 상태를 알 수 있는 loading UI 제공

약 등록내역 삭제 기능 검토 및 구현

복약가이드·생활지도·운동 가이드가 실제 화면에 노출되지 않는 원인 분석

문제별 원인, 해결안, 영향 범위를 팀원에게 확인한 뒤 수정

수정 후에는 관련 화면을 다시 열어 회귀 버그가 없는지 확인

3. 배포 전략

| 방안 | 멘토링 의견 | 판단 |
| --- | --- | --- |
| Render/Railway | 이번 주말까지만 연습용으로 시도. 안 되면 과감히 버리고 자료만 먼저 요청하는 것도 방법. | 실험용 |
| EC2 | 무료 도메인 서비스와 연결까지 해보는 것을 추천. 우선순위가 높음. | 우선 검토 |
| PWA/Push | PWA로 알림 가능성이 있지만 push 알림 시스템까지 만드는 것은 후순위. | 후순위 |

4. 코드 품질 및 협업 운영

팀 단위 개발에서는 기능을 나누는 것뿐 아니라 코드 품질을 나누어 관리하는 방식도 필요하다는 의견이 있었다. 에러를 줄이기 위해 자동화 도구와 검토 기준을 함께 세우는 것이 좋다.

18시까지 PR을 마무리하고 이후 스크럼에서 변경사항을 확인

순현님 중심으로 파트를 나누고, 코드 퀄리티 기준도 함께 분담

Python에는 ruff, ty 같은 정적 분석 도구 적용 검토

CI를 통해 기본 빌드·타입체크·린트가 자동으로 돌도록 구성 검토

신규 기능은 반드시 기존 기능 회귀 가능성을 고려해 검토 시간 확보

5. 디자인 품질 개선

디자인 품질을 올리는 참고 자료로 UI/UX 관련 글이 공유되었다. 다만 디자인 개선은 필수 기능 구현 이후의 보완 작업으로 보고, 현재는 핵심 기능 완성에 집중한다.

참고 자료: https://velog.io/@okorion/AI가-디자인-시스템까지-골라주는-UIUX-스킬-UI-UX-Pro-Max-정리-ugucs856

반응형 화면, loading, 빈 상태, 오류 안내 등 사용자가 바로 체감하는 UX를 우선 개선

디자인 시스템 도입은 시간이 허용될 때 점진적으로 적용

6. 실행 체크리스트

| 시점 | 할 일 |
| --- | --- |
| 오늘 | 현재 막힌 기능을 문제 단위로 분리하고 원인·해결안을 정리 |
| 오늘 18시 | PR 마무리 후 스크럼에서 공유 |
| 이번 주말까지 | Render/Railway 배포를 연습용으로 시도하고, 실패 시 과감히 중단 |
| 우선순위 높음 | EC2 및 무료 도메인 연결 가능성 검토 |
| 후순위 | PWA와 push 알림 시스템은 필수 기능 완료 후 검토 |
| 다음 멘토링 | 2026년 7월 22일 수요일 20:00 진행 예정 |

7. 다음 멘토링 준비사항

필수 기능 중 완료·미완료 항목을 구분해서 가져가기

loading, 삭제, 가이드 노출 문제의 수정 여부와 남은 이슈 정리

배포 시도 결과(Render/Railway/EC2)를 스크린샷 또는 메모로 준비

CI·ruff·ty 적용 여부와 팀에서 정한 코드 품질 기준 공유