멘토링 대화 내역 보고서

AI헬스케어 4기

일시:  2026년 7월 2일

프로그램:  AI헬스케어 4기

# 1. 진행 상황 및 전반적 피드백

- 팀이 방향성에 대한 확신 부족을 언급함 → 멘토는 "하고 싶은 것을 어떻게 구현할지 고민하는 과정 자체가 중요하다"고 강조

- 사전 보고서 작성에 시간을 과도하게 쓰지 말 것을 당부함 (2시간 → 20분 이내로 단축 권장)

# 2. 일정 및 우선순위 조정

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 기존 계획 | 1~4주차에 걸쳐 개발 진행 |
| 변경 사항 | 4주차까지 하려던 구현을 2주차까지 완료하도록 일정 단축 |
| 개발 마감 | High 우선순위 기능만 다음 주 금요일까지 완성 |
| 남은 개발 기간 | 마지막 주는 발표 준비로 소요되므로, 실질적 개발 기간은 4주 |
| 테스트 방식 | 2바퀴(2 iteration)를 돌려 테스트 후 보완하는 프로세스 필요 |

## 5주차 협업 원칙

- 본인 파트 테스트만 하지 말고, 팀원이 어려움을 겪으면 함께 지원할 것

- "T자형 인재"(한 분야는 깊게, 나머지는 두루 잘하는 인재)를 지향할 것을 당부

# 3. 우선순위 관리 방법론

- High 항목을 50% 축소할 것을 권장 (예: 고령자 친화 UI, 신뢰성 관련 기능)

- 아이젠하워 매트릭스 적용 권장: 급함/급하지 않음 × 중요/중요하지 않음 기준으로 업무 분류

# 4. MVP 범위 조정

- 선택 기능은 최소 구현으로 진행

- 교육, 알림 기능은 후순위로 연기

- 진행 중 부담이 크면 과감히 범위에서 제외하는 것도 방법

- 2주차 목표: "정답이 나오는 수준" — 제대로 된 입력에 제대로 된 출력이 나오면 통과, 코어 기능 우선 구현에 집중

# 5. 기술 스택 관련 논의

| 주제 | 멘토 의견 |
| --- | --- |
| EasyOCR Confidence | 권장하지 않음. 사용할 경우 처방전 샘플로 충분한 테스트 필요 |
| Redis Stream 복잡도 | 과도한 설계로 판단됨 → Celery 또는 asyncio 백그라운드 태스크로 단순화해도 충분. 이미 구성된 skeleton 코드 활용 가능. (대안: Redis Pub/Sub) |
| 벡터 DB | ChromaDB 사용 권장 |
| RAG Hallucination 최소화 | LangChain 활용 시 (1) 출처 강제 인용, (2) 응답 형식 제약, (3) Self-consistency 세 가지 요소 모두 필요. 모델 성능에 따라 결과 편차가 큼 → ChromaDB 기반으로 통합 구성 권장 |
| 모델 선정 | OpenAI API 키 발급 후 GPT-4o-mini / GPT-4o-nano 사용 |

- 설계 검토는 다음 멘토링에서 별도로 논의하기로 함

# 6. 데모데이 시연 전략

- 영상 발표 형식으로 진행 예정 → 편집(짜집기) 완성도가 중요

- 팀의 약점으로 소프트웨어 개발 역량(예: Redis Stream 같은 인프라 설계 고민 부족)이 지적됨 → 향후 유사 이슈에서 시간 지연 가능성 있음, 사전 대비 필요

# 7. 도구 관련 메모

- CLI 단독 사용 / 터미널 실행 방식 활용

- result.md, result.docx 형태로 산출물 정리

- 서브에이전트로 Claude를 호출해 result.docx 검증 및 오류 검토하는 워크플로우 시도

- "Oh My Claude Code" 설치 후 테스트해볼 것

# 8. 다음 일정

- 7월 7일(화) 19:00 — 다음 멘토링

- 과도한 사전 준비는 지양하되, 진행된 부분이 있다면 데모 시연 예정